Bài 5: THIẾT KẾ CÁCH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN QUA BA SPRINT

# Phần 1 - Chu trình theo dõi

Hai chuỗi tách riêng: góp ý về sản phẩm chỉ đi từ Sprint Review, vấn đề nội bộ chỉ đi từ Sprint Retrospective, hai sự kiện không gộp và không trộn nội dung

## 1.1 Chuỗi góp ý (Sprint Review → Product Backlog)

Sprint Review (PO ghi) → Làm rõ (PO) → Xem xét vào Product Backlog (PO) → Sprint Planning (PO + Developers) → Sprint Review sau (PO báo lại trạng thái thật)

| Bước | Việc làm | Ghi vào bảng | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi góp ý tại Sprint Review: mã F-[Sprint]-[số], nguồn, nội dung nguyên văn | Dòng mới, trạng thái “Mới” | PO Minh Anh (Thu Hà hỗ trợ) |
| 2 | Hỏi lại người góp ý, thiếu thông tin thì đánh dấu, không bỏ qua | “Đã làm rõ” hoặc “Cần làm rõ” kèm nội dung còn thiếu | PO |
| 3 | Đưa vào xem xét ở Product Backlog: tạo hoặc liên kết PBI, hoặc ghi lý do chưa đưa vào | Cột PBI (ghi “chưa xác nhận” nếu còn dấu ?) hoặc lý do | PO |
| 4 | Sprint Planning: Scrum Team chọn PBI theo ưu tiên (góp ý không tự thành cam kết) | Trạng thái PBI | PO + Developers |
| 5 | Sprint Review sau: báo lại người góp ý góp ý đang ở đâu | Cột “Đã báo lại ở Sprint” | PO |

## 1.2 Chuỗi Improvement (Sprint Retrospective → kiểm tra ở Sprint sau)

Retro Sprint N (Scrum Team chọn, Thu Hà ghi) → Sprint Backlog (Developers) → Ghi bằng chứng trong Sprint (người theo dõi) → Retro Sprint N+1: kiểm tra (Scrum Team) → Quyết định: Tiếp tục / Điều chỉnh / Đạt / Dừng (Scrum Team)

| Bước | Việc làm | Ghi vào bảng | Ai cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retro: nêu vấn đề nội bộ, chọn ít Improvement (tối đa 2–3), gắn bằng chứng kỳ vọng | Dòng mới: Improvement, người theo dõi, bằng chứng | Thu Hà ghi, Scrum Team thống nhất |
| 2 | Đưa Improvement vào Sprint Backlog để có chỗ làm thật | Đánh dấu “Trong Sprint Backlog” | Developers |
| 3 | Trong Sprint: ghi bằng chứng (số liệu, sự việc), nhắc ở Daily Scrum khi cần | Cột “Bằng chứng” | Người theo dõi (nhóm, không phải chỉ tiêu cá nhân) |
| 4 | Retro Sprint sau: xem bằng chứng, so với mốc nền | Cột “Kết quả kiểm tra” | Scrum Team, Thu Hà ghi |
| 5 | Quyết định minh bạch: Tiếp tục / Điều chỉnh / Đạt / Dừng (kèm lý do) | Cột “Quyết định”, giữ nguyên lịch sử | Scrum Team, Thu Hà ghi |

# Phần 2 - Bảng theo dõi

Hai bảng riêng, điền mẫu theo dữ liệu đề bài, cột “Việc tiếp theo” là đề xuất của Scrum Master để Scrum Team thống nhất

## 2.1 Bảng góp ý - mẫu F-11-04

| Mã | Sprint | Nguồn - Nội dung | Trạng thái | Liên kết PBI | Việc tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | 11 | Trưởng nhóm CSKH: chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Mới, chưa rõ ngưỡng | Chưa có | PO hỏi lại người góp ý về ngưỡng cụ thể |
| F-11-04 | 12 | Giữ nguyên văn | Vẫn “Chưa rõ ngưỡng”, đánh dấu “Cần làm rõ” | Chưa có | PO hẹn Trưởng nhóm CSKH và Developers thống nhất ngưỡng |
| F-11-04 | 13 | Xuất hiện F-13-05 (Nhân viên CSKH ca tối) cùng chủ đề, khác câu chữ, gộp nhóm và giữ mã riêng | Vẫn “Chưa rõ ngưỡng” | Chưa có | Làm rõ ngưỡng chung, chỉ tạo PBI khi đã có ngưỡng, xem cùng F-12-11 |

## 2.2 Bảng Improvement - mẫu IM-11-02

| Mã | Sprint (Retro) | Improvement - Người theo dõi | Bằng chứng | Kết quả kiểm tra | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | 11 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1, chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng - Developers | Integration Test đầu tiên chạy ở Ngày 8 | Đặt mốc nền: Ngày 8 | Mở, đưa vào Sprint 12 |
| IM-11-02 | 12 | Giữ nguyên | Ngày 7 | Sớm hơn 1 ngày, chưa đạt mục tiêu | Mở, tiếp tục |
| IM-11-02 | 13 | Giữ nguyên | Ngày 8 | Không cải thiện so với mốc nền | Mở, điều chỉnh: tìm nguyên nhân (quyền đã cấp đủ từ Ngày 1 chưa?), kiểm tra lại ở Retro Sprint 14 |

# Phần 3 - Quy tắc xử lý

## Tình huống 1: Chủ cửa hàng muốn tăng tự động hóa, nhân viên CSKH muốn chuyển người sớm

- Ghi thành các góp ý riêng (F-12-11, F-11-04, F-13-05), không chọn bên, không cam kết

- F-12-11 (tăng lên 90%) phải bổ sung rủi ro trước khi đưa vào xem xét, hai bên cùng được ghi lợi ích và rủi ro

- PO quyết định thứ tự ưu tiên trong Product Backlog và giải thích lý do ở Sprint Review sau, mời cả hai bên cùng nghe

## Tình huống 2: Góp ý lặp lại với câu chữ khác, mã PBI kèm dấu hỏi

- Góp ý cùng chủ đề (F-11-04, F-13-05) được gộp nhóm, giữ nguyên mã và nguyên văn từng cái, không xóa mã cũ

- PBI có dấu hỏi (F-12-07 - PBI-52) ghi là PBI-52 (chưa xác nhận), PO xác nhận trước Sprint Planning tiếp theo, chưa xác nhận thì chưa tính là ->  đã đưa vào xem xét

## Tình huống 3: PO muốn báo mọi góp ý là “đã tiếp nhận”, Developer đề xuất đóng Improvement quá một Sprint

- Góp ý: “Đã tiếp nhận” không phải trạng thái kết thúc, báo cáo luôn nêu số chưa làm rõ (Sprint 13: 18 ghi nhận, 10 đã hỏi rõ, 5 đã đưa vào xem xét)

- Improvement: không đóng theo thời gian, chỉ đóng bằng quyết định của Scrum Team ở Retro dựa trên bằng chứng (Đạt, hoặc Dừng vì không còn phù hợp), ghi lý do và giữ lại lịch sử

| Mã | Hiện trạng | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Mở 3 Sprint, Integration Test đầu tiên vẫn ở Ngày 8, 7, 8, chưa cải thiện | Không đóng, giữ “Mở”, điều chỉnh cách làm (tìm nguyên nhân, ghi ngày cấp quyền), kiểm tra lại ở Retro Sprint 14 |
| IM-12-04 | Kênh đã ngừng thí điểm, Improvement không còn phù hợp | Dừng bằng quyết định minh bạch ở Retro kế tiếp: ghi lý do “kênh không còn dùng”, ngày, Gia Huy xác nhận, chuyển sang “Đã dừng”, không xóa dòng |
| IM-13-03 | Đã kiểm tra một lần: hai phiên Pairing, thời gian tái hiện giảm | Giữ “Đang kiểm tra”, một lần chưa đủ kết luận, kiểm tra thêm ở Retro Sprint 14, nếu thời gian tái hiện vẫn giảm thì chuyển “Đạt” |

## Tiêu chí đo sau 3 Sprint tới (Sprint 14-16)

Integration Test đầu tiên chạy không muộn hơn Ngày 5 ở ít nhất 2 trong 3 Sprint (hiện là Ngày 8, 7, 8), đo được từ cột bằng chứng ở bảng 2.2, ngưỡng “Ngày 5” là đề xuất, Scrum Team chốt ở Retro Sprint 14